Министру строительного

комплекса Московской области

Оглоблиной М.Е.

Копии направлены:

Губернатору Московской области

Воробьеву А.Ю.

Главе Одинцовского

Муниципального района

Иванову А.Р

Заместителю руководителя Администрации

Одинцовского муниципального района

Пайсову М.А.

От группы граждан, покупателей квартир в ЖК Единый стандарт ( г. Одинцово) корпус 15/2 1 секция

Обращение

Доводим до вашего сведения о ситуации, которая сложилась со строительством  дома, находящегося по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 15/2, 1 секция. Застройщик ООО "Рантект-МФД"

Застройщиком, ООО «Рантект-МФД», получено разрешение на строительство многоквартирного 25 этажного жилого дома №RU 50511105-052 от 22.08.2012 года, срок действия до 01.06.2014 года,  построено 3 этажа.

Разрешение на строительство продлено до 31.12.2014г.(стройка не велась)

Затем застройщик в ноябре 2014 года продлил разрешение на строительство объекта до 31.12.2015г, построен неполный один этаж. На данный момент строительство не ведется.

До окончания срока действия разрешения на строительство осталось около 4-х месяцев.

До регистрации основного договора, т.е. передачи квартир по заключенным договорам осталось около 10 месяцев.

Простой в строительстве составляет около полутора лет.(объект, является проблемным, в соответствии с приложением №1, (критерии проблемных объектов) утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 20.09.2013г., №403.

Для строительства  1-й секции застройщиком ООО "Рантект-МФД" были привлечены средства граждан по  незаконной вексельной схеме.

На беспокойства граждан об отсутствии строительства на площадке в офисе ООО "Рантект-МФД" и  в его же отделе продаж, представители застройщика никакого вразумительного объяснения не дают. Ссылаются на сложности, которые чинятся со стороны Администрации городского поселения Одинцово  и другие проблемы.

На сегодняшний день у застройщика  ООО "Рантект-МФД" нет  выделенной телефонной линии,  т.е. в офис дозвониться нельзя. Попасть на разговор с директором невозможно. В офис без предварительной договоренности не пускает охрана. Вопиющий факт безразличия по отношению к людям, купившим квартиры.

Поскольку наше положение, исходя из состояния дел у Застройщика,  крайне затруднительное, то есть положенные нам жилые помещения мы в срок не получим,   просим вас разобраться в данном вопросе, убедить   Застройщика перезаключить договора с покупателями в 1 секции дома 15/2  на договора ДДУ, решить вопрос со строительством корпуса и своевременным вводом данного обьекта в эксплуатацию.

Дата:

Группа граждан

Подписи:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________